АДМИНИСТРАЦИЯ

ФАТЕЖСКОГО РАЙОНА
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.06.2024 года №391-па

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Фатежском районе Курской области, безопасности дорожного движения и формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на 2022-2026 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации Администрация Фатежского района Курской области постановляет:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Фатежском районе Курской области, безопасности дорожного движения и формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на 2022-2026 годы», утвержденную постановлением Администрации Фатежского района Курской области от 12.11.2021г. №732-па, изложив Муниципальную программу «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Фатежском районе Курской области, безопасности дорожного движения и формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на 2022-2026 годы», согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Фатежского района Курской области, начальника управления финансов Администрации Фатежского района Курской области Е.И. Куликову. 

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте Фатежского района в сети Интернет.
Глава Фатежского района

Курской области С.М. Цуканов

 Приложение

к постановлению Администрации

Фатежского района Курской области

от 14.06.2024 года №391-па

О внесении изменений в муниципальную программу
 «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки
 пассажиров в Фатежском районе Курской области,
 безопасности дорожного движения и формирование
 законопослушного поведения участников
 дорожного движения на 2022-2026 годы»

Муниципальная программа Фатежского района Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Фатежском районе Курской области, безопасности дорожного движения и формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на 2022-2026 годы»

Паспорт

муниципальной программы 

«Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки

пассажиров в Фатежском районе Курской области, безопасности дорожного движения и формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на 2022-2026 годы»

	Наименование муниципальной программы
	«Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки

пассажиров в Фатежском районе Курской области, безопасности дорожного движения и формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на 2022-2026 годы» (далее – программа).

	Ответственный исполнитель

программы

Муниципальной 
	Администрация Фатежского района Курской области (отдел промышленности, строительства, ЖКХ и архитектуры Администрации Фатежского района Курской области

	Перечень подпрограмм муниципальной программы
	1. Подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог Фатежского района Курской области на 2022-2026 годы» (далее – подпрограмма 1);

2. Подпрограмма «Развитие пассажирских перевозок в Фатежском районе Курской области на 2022-2026 годы» (далее – подпрограмма 2);

3. Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения и формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Фатежском районе Курской области на 2022-2026 годы» (далее – подпрограмма 3).

	Цели 

муниципальной

программы


	1. Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, формирование и создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания жителей Фатежского района Курской области.
2. Повышение доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения Фатежского района Курской области.
 3. Повышение комплексной безопасности на дорогах общего пользования Фатежского района Курской области.

	Задачи

муниципальной

программы


	1. Обеспечение требуемого технического состояния сети автомобильных дорог Фатежского района, их пропускной способности, эффективно содействующей развитию экономики, улучшению качества жизни населения Фатежского района Курской области, созданию безопасных условий дорожного движения.
2. Удовлетворение потребностей населения Фатежского района Курской области в безопасных и качественных перевозках автомобильным транспортом.
3.  3. Сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий на территории Фатежского района Курской области.

	Целевые показатели

и показатели

результативности муниципальной

программы
	1. Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Фатежского района Курской области.
2. Рост объема пассажирских перевозок транспортом общего пользования на территории Фатежского района Курской области.
3. Уменьшение количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях на территории Фатежского района Курской области.

	Этапы и сроки реализации муниципальной программы
	2022- 2026 годы. 

	Объемы и источники

финансирования

муниципальной

программы по годам

ее реализации в разрезе 

подпрограмм


	Финансирование программных мероприятий предусматривается за счет средств местного бюджета и средств федерального, областного бюджетов при условии их поступления.

Общий объем финансовых средств на реализацию мероприятий муниципальной программы на весь период составляет 510850,51859 тыс. рублей.

Общий объем финансовых средств по годам:

2022 год – 71222,54712 тыс. рублей;

2023 год – 17848,64412 тыс. рублей;

2024 год – 19324,75112 тыс. рублей;

2025 год – 111354,03312 тыс. рублей;

2026 год – 291100,54311 тыс. рублей;

Общий объем финансовых средств на реализацию подпрограммы 1 составляет 499053,54799 тыс. рублей,
в том числе по годам реализации:
2022 год – 68863,153 тыс. рублей;
2023 год – 15489,250 тыс. рублей;
2024 год – 16965,357 тыс. рублей;
2025 год – 108994,639 тыс. рублей;
2026 год – 288741,14899ыс. рублей;
Общий объем финансовых средств на реализацию подпрограммы 2 составляет 11 296,9706 тыс. рублей.

Общий объем финансовых средств по годам: 
2022 год – 2 259,39412 тыс. рублей;

2023 год – 2 259,39412 тыс. рублей;

2024 год – 2 259,39412 тыс. рублей;

2025 год – 2 259,39412 тыс. рублей;

2026 год – 2 259,39412 тыс. рублей;

Общий объем финансовых средств на реализацию подпрограммы 3 составляет 500,000 тыс. рублей. Общий объем финансовых средств по годам:

2022 год – 100,000 тыс. рублей;

2023 год – 100,000 тыс. рублей;

2024 год – 100,000 тыс. рублей;

2025 год – 100,000 тыс. рублей;

2026 год – 100,000 тыс. рублей;

Предполагается ежегодное уточнение в установленном порядке объемов финансирования муниципальной программы.

	Ожидаемые результаты реализации программы
	За период реализации муниципальной программы в 2022-2026 годы ожидается:

 1. Улучшение состояния районных автомобильных дорог;

2.Улучшение организации пассажирских перевозок;

3. Обеспечение перевозки муниципальных льготников.
4. Удовлетворение потребности жителей в безопасных и качественных пассажирских перевозках;

5. Повышение безопасности дорожного движения;

6. Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения


Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы

Муниципальная программа подготовлена в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203 "О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы", с учетом роли и места развития сельских территорий в решении приоритетных задач социально-экономического развития Фатежского района Курской области на период до 2026 года.
Муниципальная программа подготовлена с учетом роли и места транспорта в решении приоритетных задач социально-экономического развития Фатежского района Курской области на период до 2026 года. 

Транспорт как инфраструктурная отрасль обеспечивает базовые условия жизнедеятельности и развития района в целом.

Дорожное хозяйство - важнейший элемент производственной инфраструктуры, определяющий уровень развития транспортной системы России и оказывающий огромное влияние на развитие других отраслей экономики. Создание динамично развивающегося, сбалансированного и устойчиво функционирующего дорожного хозяйства является необходимым условием для обеспечения подъема экономики, эффективной деятельности хозяйствующих субъектов и повышения качества жизнедеятельности населения.

Важнейшей составной частью транспортной системы Фатежского района Курской области являются автомобильные дороги. От уровня их транспортно-эксплуатационного состояния способствует достижению устойчивого экономического роста района, улучшению условий для предпринимательской деятельности, повышению качества жизни населения.

В Фатежском районе Курской области 38% населенных пунктов не имеют круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования по автомобильным дорогам с твердым покрытием. В связи с этим в значительной мере сдерживается развитие сельских населенных пунктов, сокращается сельскохозяйственное производство, происходит отток населения, вымирание деревень, сел.

В последние годы увеличение экономической активности населения и рост парка автотранспортных средств, привели к резкому повышению числа дорожно-транспортных происшествий. Одна из причин - сопутствующие дорожные условия, связанные с наличием автомобильных дорог, не отвечающих современным требованиям к их техническим характеристикам. Требуется особое внимание к работам по содержанию автомобильных дорог, включающим в себя своевременное устранение ямочности и других дефектов дорожных покрытий, нанесение дорожной разметки, установку и замену недостающих элементов обустройства, заделку трещин, освещение, устройство парковочных мест, повсеместный весовой контроль и другие работы, связанные с обеспечением безопасности дорожного движения, удобства и повышением комфортности эксплуатации автодорог и увеличением срока службы их покрытий.

Соответствие сети автомобильных дорог современным условиям их эксплуатации - важное условие для обеспечения эффективного экономического и социального развития района, определяющее основную цель функционирования дорожного хозяйства: формирование сети автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, отвечающей потребности в перевозках автомобильным транспортом и обеспечивающей круглогодичное сообщение между населенными пунктами.

Мероприятия, предусмотренные муниципальной программой, направлены на ликвидацию сложившейся ситуации и призваны обеспечить потребность экономики и населения в сети автомобильных дорог, отвечающей современным требованиям к их техническому состоянию и условиям эксплуатации.

Широкая сеть автомобильных дорог имеет выход на магистральные транспортные потоки федерального значения. Объездные автодороги обеспечивают транзит транспортного потока, минуя крупные населенные пункты.

Все населенные пункты района связаны с районным центром – городом Фатеж автомобильными дорогами с твердым покрытием.

Развивается маршрутная сеть автомобильного транспорта общего пользования в сельской местности. Сокращается количество населенных пунктов, не имеющих регулярного автобусного сообщения.

За последние годы автомобильный транспорт в Фатежском районе Курской области выполняет 100% перевозок пассажиров.

В настоящее время перевозка пассажиров по районным автобусным маршрутам в городском, пригородном и междугородном сообщении осуществляется предприятие автомобильного транспорта ИП «Арепьев Евгений Геннадьевич»
По состоянию на 1 января 2021 года на территории Фатежского района Курской области зарегистрировано 10 автобусных маршрутов.

В целом функционирующая на территории района транспортная система обеспечивает потребности населения в транспортных услугах.

В ходе реализации районных целевых программ развития пассажирских перевозок в Фатежском районе Курской области осуществлялось обновление парка транспортных средств на социально значимых маршрутах.

В целях реализации Федерального закона "О навигационной деятельности", для осуществления контроля и повышения безопасности городских, пригородных и междугородних пассажирских перевозок на территории Фатежского района Курской области все автобусы автотранспортного предприятия подключены к системе ГЛОНАСС/GPS.

В целом функционирующая на территории Фатежского района транспортная система обеспечивает потребности хозяйствующих субъектов и населения в транспортных услугах.

 Обеспечение безопасности дорожного движения является одной из важных социально-экономических задач общегосударственного значения. 
Проблема аварийности на автотранспорте приобрела особую остроту в последнее время в связи с недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения, крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения, несоответствием существующей дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям населения. 

Анализ динамики основных показателей аварийности свидетельствует о том, что уровень дорожно-транспортного травматизма остается достаточно высоким.

На автодорогах Фатежского района Курской области в 2020 году зарегистрировано 224 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибло 10 человек, и получили ранения различной степени тяжести 40 человек. 
По вине водителей, находящихся в состоянии опьянения зарегистрировано 8 дорожно-транспортных происшествий. С участием детей на территории Фатежского района зарегистрировано 4 ДТП.

За январь-декабрь 2020 года сотрудниками отделения ОГИБДД МВД России по Фатежскому району Курской области выявлено 2710 нарушений ПДД, в том числе 32 факта управления ТС водителями в состоянии опьянения и 17 фактов отказа от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, 100 нарушений по тонировке транспортного средства, 35 случаев перевозки детей без специального фиксирующего устройства, 414 нарушений ПДД пешеходами, 182 нарушений ПДД не пристегнут ремень безопасности, 5 нарушений ПДД выезд на полосу встречного движения, 7 случаев управления транспортным средством лишенными водительского удостоверения, 29 случаев управления транспортным средством без права управления, привлечено к административной ответственности 16 должностных и юридических лиц.
Основными причинами, способствующими возникновению ДТП, являются превышение скорости движения, невыполнение правил обгона, выезд на полосу встречного движения, управление автомобилем в нетрезвом состоянии, нарушение Правил дорожного движения пешеходами.

Из-за слабо развитой системы связи, недостаточного материально-технического обеспечения учреждений скорой помощи, в неудовлетворительном состоянии находится система спасения и эвакуации пострадавших с мест ДТП, оказания им своевременной медицинской помощи. 

Необходимо обеспечить общественную поддержку мероприятий по повышению безопасности движения, улучшить систему подготовки водителей и обучения населения правилам безопасности поведения на дорогах и улицах.

На территории Фатежского района остается еще много нерешенных проблем в вопросах организации дорожного движения. Часть автодорог Фатежского района продолжают оставаться не обустроенными в полном объеме наружным освещением, тротуарами и другими средствами, обеспечивающими безопасность участников движения. 

Наличие указанных выше проблем в сфере дорожного хозяйства, автомобильного транспорта, а также безопасности дорожного движения обусловило необходимость организовать разработку муниципальной программы. 

Раздел 2. Цели и задачи муниципальной политики в сфере транспортной системы, обеспечения перевозки пассажиров в Фатежском районе Курской области, безопасности дорожного движения и формирования законопослушного поведения участников дорожного движения
Муниципальная политика в сфере реализации муниципальной программы на долгосрочный период направлена на создание условий для решения задач модернизации экономики и общественных отношений, обеспечения конституционных прав граждан и высвобождения ресурсов для личностного развития. 
Целью муниципальной политики в сфере развития транспорта является создание условий для удовлетворения потребностей населения в качественных и безопасных пассажирских перевозках. 

Целями муниципальной программы являются:

- развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике;

- повышение доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения;

- повышение комплексной безопасности на дорогах общего пользования.

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:
1) обеспечение требуемого технического состояния сети автомобильных дорог Фатежского района, их пропускной способности, эффективно содействующей развитию экономики, улучшению качества жизни населения, удовлетворение потребностей населения в безопасных и качественных перевозках всеми видами транспорта;

2) сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий.
Разработка муниципальной программы обусловлена целесообразностью применения программно-целевого метода для решения указанных задач, так как работа по созданию транспортной системы, обеспечению перевозок пассажиров и безопасности дорожного движения подразумевает применение различных инструментов муниципальной и региональной поддержки, применяемой к разным сферам транспортного комплекса.

Степень достижения цели и решения задач муниципальной программы можно оценить с помощью следующих индикаторов (показателей):

1. протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения Фатежского района, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям; 
2. рост объема пассажирских перевозок транспортом общего пользования;

3. Уменьшение количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях.

Значения целевых индикаторов и показателей по муниципальной программе в целом, а также по каждой подпрограмме, входящей в состав настоящей муниципальной программы, приведены в приложении № 1 к программе.

Реализация муниципальной программы рассчитана на 2022-2026 годы в один этап.

Раздел 3. Прогноз конечных результатов муниципальной программы

Конечными результатами программы станут:

1. Улучшение состояния автомобильных дорог Фатежского района Курской области.
2. Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности.

3. Улучшение организации пассажирских перевозок.
4. Обеспечение перевозки муниципальных льготников. 
5. Удовлетворение потребности населения в безопасных и качественных пассажирских перевозках.
6. Повышение безопасности дорожного движения.
7. Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения.
Раздел 4. Сроки реализации муниципальной программы
Реализацию программы предполагается осуществить в течение 5 лет (2022-2026 годы), в один этап.
Раздел 5. Перечень основных мероприятий муниципальной программы
Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог Фатежского района Курской области на 2022-2026 годы» направлена на обеспечение благоприятных условий для развития экономики и социальной сферы Фатежского района. 
Подпрограмма 2 «Развитие пассажирских перевозок в Фатежском районе Курской области на 2022-2026 годы» направлена на создание условий для удовлетворения потребностей населения в качественных и безопасных пассажирских перевозках. 

Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения и формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Фатежском районе Курской области на 2022-2026 годы» направлена на уменьшение количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях.

 Задачи муниципальной программы будут решаться в рамках реализации мероприятий вышеуказанных подпрограмм.

 Решение первой задачи «обеспечение требуемого технического состояния сети автомобильных дорог Фатежского района, их пропускной способности, эффективно содействующей развитию экономики, улучшению качества жизни населения Фатежского района, созданию безопасных условий движения» будет осуществляться в рамках реализации основных мероприятий подпрограммы 1:

1.1. Обеспечение ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения;

1.2. Обеспечение строительства и капитального ремонта (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного значения.
Решение второй задачи муниципальной программы «удовлетворение потребностей населения Фатежского района в безопасных и качественных перевозках автомобильным транспортом» будет осуществляться в рамках реализации основных мероприятия подпрограммы 2:

2.1 Обеспечение развития пассажирских перевозок в Фатежском районе Курской области;

2.2 Обеспечение развития пассажирских перевозок в Фатежском районе Курской области (по направлению реализации отдельных мероприятий по разработке комплексных схем организации дорожного движения).
Решение третьей задачи муниципальной программы «сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий» будет осуществляться в рамках реализации основных мероприятия подпрограммы 3:
Мероприятие 3.1. Выполнение мероприятий, направленных на повышение уровня безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения

3.2 Проведение акций: «Внимание - дети!», «Внимание - пешеход!», «Вежливый водитель», «Зебра», «Школьные каникулы», «День памяти жертв ДТП», «Пожилой пешеход», «День знаний», «День защиты детей» и т.д.

3.3 Организация районного смотра-конкурса образовательных учреждений по профилактике и предупреждению детского дорожно – транспортного травматизма, работы отрядов юных инспекторов движения.

Раздел 6. Меры правового регулирования муниципальной программы

 Реализация мероприятий программы предусматривает применение комплекса экономических, организационных, нормативных правовых мер:

- программных мероприятий на текущий год и бюджетных заявок на их финансирование;

- проектной и рабочей документации по реализации программных мероприятий, проведение конкурсов среди исполнителей и заключение договоров по итогам конкурсов;

- контроль хода реализации мероприятий.

Администрация Фатежского района Курской области с учетом выделяемых исполнителям программы на её реализацию финансовых средств ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по мероприятиям программы, механизм реализации программы, состав исполнителей, обеспечивает подготовку и предоставление предложений по финансированию мероприятий программы в очередном финансовом году.
Мероприятия программы предусматривается реализовывать на основе муниципальных контрактов, которые заключаются Администрацией Фатежского района Курской области с исполнителем, победившим в конкурсе. 

Проведение конкурсов регламентируется Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Раздел 7. Перечень и краткое описание подпрограмм


В рамках муниципальной программы реализуются следующие подпрограммы:


1. «Развитие сети автомобильных дорог Фатежского района Курской области на 2022-2026 годы»;

2. «Развитие пассажирских перевозок в Фатежском районе Курской области на 2022-2026 годы»;

3. «Повышение безопасности дорожного движения и формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Фатежском районе Курской области на 2022-2026 годы».

В подпрограмме 1 отражены расходы местного бюджета на строительство, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения.

В подпрограмме 2 отражены расходы местного бюджета на поддержку автомобильного транспорта, включая обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Фатежского района для отдельных категорий граждан. 
В подпрограмме 3 отражены расходы местного бюджета на организационно-планировочные и инженерные мероприятия, направленные на совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов и создание цикла специальных тематических мероприятий по пропаганде культуры поведения участников дорожного движения разных возрастных категорий.

Раздел 8. Перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной программы

Показателями муниципальной программы являются:

1) доля отремонтированных автомобильных дорог;

2) рост объема пассажирских перевозок транспортом общего пользования;

3) число погибших в дорожно-транспортных происшествиях.

В рамках подпрограммы 1 «Развитие сети автомобильных дорог Фатежского района Курской области на 2022-2026 годы» к первому показателю муниципальной программы приняты следующие индикаторы: 
1) строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения;
2)) капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения.
Целевыми индикаторами реализации подпрограммы 1 являются:

1) строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения – 13 дорог, протяженностью 36,18364 км;

2) капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения – 35,76 км.
В рамках подпрограммы 2 «Развитие пассажирских перевозок в Фатежском районе Курской области на 2022-2026 годы» ко второму и третьему показателям муниципальной программы приняты следующие индикаторы:

1) рост объема пассажирских перевозок транспортом общего пользования;

2) разработка комплексных схем организации дорожного движения.
Целевыми индикаторами реализации подпрограммы 2 «Развитие пассажирских перевозок в Фатежском районе Курской области на 2022-2026 годы» являются:

1) объем пассажирских перевозок транспортом общего пользования;
2) разработка комплексных схем организации дорожного движения.
В рамках подпрограммы 3 «Повышение безопасности дорожного движения и формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Фатежском районе Курской области на 2022-2026 годы» муниципальной программы приняты следующие индикаторы:

1) соотношение числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях в 2021 году к числу погибших в текущем году реализации подпрограммы;

2) количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими;

3) количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях.
Раздел 9. Обоснование состава и значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

Раздел 10. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Общий объем финансирования на 2022-2026 годы по программе за счет средств бюджета Фатежского района Курской области составляет 31685,8676 тыс. рублей.
Предусматривается финансирование отдельных мероприятий программы из средств областного и федерального бюджетов при условии их поступления.

Ресурсное обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы отражено в приложении № 3 к муниципальной программе.

Раздел 11. Меры муниципального регулирования и управления рисками в ходе реализации муниципальной программы

 Реализация муниципальной программы сопряжена с рядом финансовых и иных рисков, которые могут привести к несвоевременному или неполному решению задач программы, нерациональному использованию ресурсов, другим негативным последствиям. 

Финансовые риски могут привести к снижению объемов финансирования программных мероприятий из средств бюджета Фатежского района. 

Операционные риски связаны с возможным несвоевременным внесением изменений в нормативную правовую базу и несвоевременным выполнением мероприятий программы.

С целью управления рисками в ходе реализации программы будет проводиться работа, направленная на мониторинг и оценку исполнения целевых показателей (индикаторов) программы, выявление факторов риска, оценку их значимости (анализ вероятности того, что произойдут события, способные отрицательно повлиять на конечные результаты реализации программы).

Раздел 12. Оценка эффективности муниципальной программы

Оценка результативности Программы производится на основе анализа целевых показателей, выражающих степень выполнения мероприятий.

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки

пассажиров в Фатежском районе Курской области, безопасности
 дорожного движения и формирование законопослушного
 поведения участников дорожного движения на 2022-2026 годы»

Сведения 

о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Фатежском районе Курской области, безопасности дорожного движения и формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на 2022-2026 годы»
	№ п/п
	Наименование показателя 

(индикатора)


	Ед. измерения
	Всего за 2022-2026 гг.
	Значения показателей (индикаторов)

	
	
	
	
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.
	шт./км
	3/2,210
	3/2,210
	0/0
	0/0
	0/0
	0/0

	2
	Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения.
	шт./км
	6/20,335
	3/7,926
	0/0
	1/1,685
	1/1,424
	1/9,300

	3
	Обеспечение развития пассажирских перевозок в Фатежском районе Курской области.
	Количество маршрутов, шт.
	10
	10

	4
	Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими
	ед.
	149
	35
	32
	30
	27
	25

	5
	Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях
	чел.
	35
	9
	8
	7
	6
	5

	
	Соотношение числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях в 2020 году к числу погибших в текущем году реализации программы
	
	
	1,11
	1,25
	1,43
	1,67
	2,0


Приложение № 2

к муниципальной программе

«Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки

пассажиров в Фатежском районе Курской области, безопасности
 дорожного движения и формирование законопослушного
 поведения участников дорожного движения на 2022-2026 годы»

Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Фатежском районе Курской области, безопасности дорожного движения и формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на 2022-2026 годы»

	№ п/п
	Номер и наименование

мероприятия
	Ответственный исполнитель
	Срок
	Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
	Последствия 

не реализации 

мероприятия

	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	
	

	Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог Фатежского района Курской области на 2022-2026 годы»

	1.1
	 Мероприятие 1.1. «Обеспечение, ремонт и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения 
	Администрация Фатежского района Курской области.
	2022 г.
	2026 г.
	Обеспечение технического состояния сети автомобильных дорог Фатежского района, их пропускной способности, эффективное развитие экономики, улучшению качества жизни населения Фатежского района, создание безопасных условий движения.
	Снижение качества жизнедеятельности населения, рост социальной напряженности в обществе.

	1.2
	Мероприятие 1.2 «Обеспечение строительства и капитального ремонта (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного значения» 


	Администрация Фатежского района Курской области.
	2022 г.
	2026 г.
	Обеспечение технического состояния сети автомобильных дорог Фатежского района, их пропускной способности, эффективное развитие экономики, улучшению качества жизни населения Фатежского района, создание безопасных условий движения.
	Снижение качества жизнедеятельности населения, рост социальной напряженности в обществе.

	Подпрограмма 2. «Развитие пассажирских перевозок в Фатежском районе Курской области на 2022-2026 годы»

	2.1.
	Мероприятие 2.1 «Обеспечение развития пассажирских перевозок в Фатежском районе Курской области»
	Администрация Фатежского района Курской области.
	2022 г.
	2026 г.
	Удовлетворение потребностей населения Фатежского района в безопасных и качественных перевозках автомобильным транспортом.
	Снижение качества жизнедеятельности населения, рост социальной напряженности в обществе.

	Подпрограмма 3. ««Повышение безопасности дорожного движения и формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Фатежском районе Курской области на 2022-2026 годы»

	3.1.
	Мероприятие 3.1.

Выполнение мероприятий, направленных на повышение уровня безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения

	Администрация Фатежского района Курской области.


	2022
	2026
	Повышение уровня дисциплины участников дорожного движения, сокращение количества дорожно-транспортных происшествий. 
	Высокий уровень показателей по дорожно-транспортным происшествиям, предпосылки к тяжким последствиям при их совершении.

	3.2.
	Мероприятие 3.2. «Проведение акций: «Внимание - дети!», «Внимание - пешеход!», «Вежливый водитель», «Зебра», «Школьные каникулы», «День памяти жертв ДТП», «Пожилой пешеход», «День знаний», «День защиты детей»».
	Администрация Фатежского района Курской области.

Управление образования Администрации Фатежского района Курской области.
	2022 г. 
	2026 г.
	Сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий.
	Высокий уровень показателей по дорожно-транспортным происшествиям, предпосылки к тяжким последствиям при их совершении.

	3.3.
	Мероприятие 3.3. «Организация районного смотра-конкурса образовательных учреждений по профилактике и предупреждению детского дорожно – транспортного травматизма, работы отрядов юных инспекторов движения»
	Администрация Фатежского района Курской области.

Управление образования Администрации Фатежского района Курской области
	2022 г.
	2026 г.
	Сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий.
	Высокий уровень показателей по дорожно-транспортным происшествиям, предпосылки к тяжким последствиям при их совершении.


Приложение № 3
к муниципальной программе

«Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки

пассажиров в Фатежском районе Курской области, безопасности
 дорожного движения и формирование законопослушного
 поведения участников дорожного движения на 2022-2026 годы»
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного, местного бюджета на реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Фатежском районе Курской области, безопасности дорожного движения и формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на 2022-2026 годы»
	Статус
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия
	Источники ресурсного обеспечения
	Оценка расходов (тыс. рублей), годы

	
	
	
	Всего:
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.

	1
	2
	3
	
	4
	5
	6
	7
	8

	Муниципальная

программа
	«Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Фатежском районе Курской области, безопасности дорожного движения и формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на 2022-2026 годы»
	Всего:
	510850,51859
	71222,54712
	17848,64412
	19324.75112
	111354,03312
	291100,54311

	
	
	федеральный бюджет
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	областной бюджет
	476566,761
	66225,053
	14429,671
	12436,324
	104560,799
	278914,914

	
	
	местный бюджет
	34283,7566
	4997,49412
	3418,97312
	6888,42712
	6793,23412
	12185,62911

	Подпрограмма 1.
	«Развитие сети автомобильных дорог Фатежского района Курской области на 2022-2026 годы»
	Всего:
	499053,54799
	68863,153
	15489,250
	16965,357
	108994,639
	288741,14899

	
	
	федеральный бюджет
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	областной бюджет
	476566,761
	66225,053
	14429,671
	12436,324
	104560,799
	278914,914

	
	
	местный бюджет
	22486,78699
	2638,100
	1059,579
	4529,033
	4433,840
	9826,23499

	
	Мероприятие 1.1. «Обеспечение ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения»
	Всего:
	7747,604
	589,900
	613,300
	4144,404
	1200,000
	1200,000

	
	
	федеральный бюджет
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	областной бюджет
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	местный бюджет
	7747,604
	589,900
	613,300
	4144,404
	1200,000
	1200,000

	
	Мероприятие 1.1.1.

Обеспечение ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения
	Всего:
	7747,604
	589,900
	613,300
	4144,404
	1200,000
	1200,000

	
	
	федеральный бюджет
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	областной бюджет
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	местный бюджет
	7747,604
	589,900
	613,300
	4144,404
	1200,000
	1200,000

	
	Мероприятие 1.1.2. 
Ремонт автомобильной дороги общего пользования по ул. Школьная в с. Верхний Любаж Фатежского района Курской области
	Всего:
	12034,290
	12034,290
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	федеральный бюджет
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	областной бюджет
	11673,261
	11673,261
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	местный бюджет
	361,029
	361,029
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Мероприятие 1.1.3. 
Ремонт автомобильной дороги общего пользования по ул. Пушкина в с. Верхний Любаж Фатежского района Курской области
	Всего:
	3415,77
	3415,77
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	федеральный бюджет
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	областной бюджет
	3313,297
	3313,297
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	местный бюджет
	102,473
	102,473
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Мероприятие 1.1.4.

 Ремонт автомобильной дороги общего пользования по ул. Молодежная в с. Верхний Любаж Фатежского района Курской области
	Всего:
	4077,180
	4077,180
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	федеральный бюджет
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	областной бюджет
	3954,864
	3954,864
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	местный бюджет
	122,316
	122,316
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Мероприятие 1.2. «Обеспечение строительства и капитального ремонта (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного значения»
	Всего:
	491305,94399
	68273,253
	14875,950
	12820,953
	107794,639
	287541,14899

	
	
	федеральный бюджет
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	областной бюджет
	476566,761
	66225,053
	14429,671
	12436,324
	104560,799
	278914,914

	
	
	местный бюджет
	14739,18299
	2048,200
	446,279
	384.629
	3233,840
	8626,23499

	
	Мероприятие 1.2.1 Строительство автомобильной дороги «Автомобильная дорога в с. 1-е и 2-е Банино Фатежского района Курской области.» (1 пусковой комплекс)
	Всего:
	547,925
	547,925
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	федеральный бюджет
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	областной бюджет
	531,487
	531,487
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	местный бюджет
	16,438
	16,438
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Мероприятие 1.2.2 Строительство автомобильной дороги «Автомобильная дорога в с. 1-е и 2-е Банино Фатежского района Курской области.» (2 пусковой комплекс)
	Всего:
	21972,840
	21972,840
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	федеральный бюджет
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	областной бюджет
	21313,654
	21313,654
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	местный бюджет
	659,186
	659,186
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Мероприятие 1.2.3 Строительство автомобильной дороги «Автомобильная дорога в д. Моховое Фатежского района Курской области» (1 пусковой комплекс)
	Всего:
	621,468
	621,468
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	федеральный бюджет
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	областной бюджет
	602,823
	602,823
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	местный бюджет
	18,645
	18,645
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Мероприятие 1.2.4 Строительство автомобильной дороги «Автомобильная дорога в д. Моховое Фатежского района Курской области» (2 пусковой комплекс)
	Всего:
	16326,454
	16326,454
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	федеральный бюджет
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	областной бюджет
	15836,660
	15836,660
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	местный бюджет
	489,794
	489,794
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Мероприятие 1.2.5. Строительство автомобильной дороги «Автомобильная дорога к д. Прошиваловка Фатежского района Курской области»
	Всего:
	28804,566
	28804,566
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	федеральный бюджет
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	областной бюджет
	27940,429
	27940,429
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	местный бюджет
	864,137
	864,137
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Мероприятие 1.2.6. Строительство автомобильной дороги «Автомобильная дорога по д. Жердево Банинского сельсовета Фатежского района Курской области (северное направление)»
	Всего:
	17696,903
	0,000
	14875,950
	2820,953
	0,000
	0,000

	
	
	федеральный бюджет
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	областной бюджет
	17165,995
	0,000
	14429,671
	2736,324
	0,000
	0,000

	
	
	местный бюджет
	530,908
	0,000
	446,279
	84,629
	0,000
	0,000

	
	Мероприятие 1.2.7. Строительство автомобильной дороги «Автомобильная дорога общего пользования местного значения по ул. Колхозная в с. Верхний Любаж Фатежского района. Реконструкция»
	Всего:
	41134,639
	 0,000
	0,000
	0,000
	41134,639
	0,000

	
	
	федеральный бюджет
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	областной бюджет
	39900,599
	0,000
	0,000
	0,000
	39900,599
	0,000

	
	
	местный бюджет
	1234,040
	0,000
	0,000
	0,000
	1234,040
	0,000

	
	Мероприятие 1.2.8. Строительство автомобильной дороги «Автомобильная дорога в с. Хмелевое Фатежского района Курской области»
	Всего:
	364201,14899
	0,000
	0,000
	10000,000
	66660,000
	287541,14899

	
	
	федеральный бюджет
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	областной бюджет
	353275,114
	0,000
	0,000
	9700,000
	64660,200
	278914,914

	
	
	местный бюджет
	10926,03499
	0,000
	0,000
	300,000
	1999,800
	8626,23499

	Подпрограмма 2.
	«Развитие пассажирских перевозок в Фатежском районе Курской области на 2022-2026 годы»
	Всего:
	11 296,9706
	2 259,39412
	2 259,39412
	2 259,39412
	2 259,39412
	2 259,39412

	
	
	федеральный бюджет
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	областной бюджет
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	местный бюджет
	11 296,9706
	2 259,39412
	2 259,39412
	2 259,39412
	2 259,39412
	2 259,39412

	
	Мероприятие 2.1 «Обеспечение развития пассажирских перевозок в Фатежском районе Курской области» 
	Всего:
	11 296,9706
	2 259,39412
	2 259,39412
	2 259,39412
	2 259,39412
	2 259,39412

	
	
	федеральный бюджет
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	областной бюджет
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	местный бюджет
	11 296,9706
	2 259,39412
	2 259,39412
	2 259,39412
	2 259,39412
	2 259,39412

	
	Мероприятие 2.2 «Обеспечение развития пассажирских перевозок в Фатежском районе Курской области (по направлению реализации отдельных мероприятий по разработке комплексных схем организации дорожного движения)»
	Всего:
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	федеральный бюджет
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	областной бюджет
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	местный бюджет
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Подпрограмма 3.
	«Повышение безопасности дорожного движения в Фатежмеом районе Курской области на 2022-2026 годы»
	Всего:
	500,000
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000

	
	
	федеральный бюджет
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	областной бюджет
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	местный бюджет
	500,000
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000

	
	Мероприятие 3.1 Выполнение мероприятий, направленных на повышение уровня безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения
	Всего:
	450,000
	90,000
	90,000
	90,000
	90,000
	90,000

	
	
	федеральный бюджет
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	областной бюджет
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	местный бюджет
	450,000
	90,000
	90,000
	90,000
	90,000
	90,000

	
	Мероприятие 3.2

 «Проведение акций: «Внимание - дети!», «Внимание - пешеход!», «Вежливый водитель», «Зебра», «Школьные каникулы», «День памяти жертв ДТП», «Пожилой пешеход», «День знаний», «День защиты детей»»
	Всего:
	25,000
	5,000
	5,000
	5,000
	5,000
	5,000

	
	
	федеральный бюджет
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	областной бюджет
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	местный бюджет
	25,000
	5,000
	5,000
	5,000
	5,000
	5,000

	
	Мероприятие 3.3 «Организация районного смотра-конкурса образовательных учреждений по профилактике и предупреждению детского дорожно – транспортного травматизма, работы отрядов юных инспекторов движения»
	Всего: 
	25,000
	5,000
	5,000
	5,000
	5,000
	5,000

	
	
	федеральный бюджет
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	областной бюджет
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	местный бюджет
	25,000
	5,000
	5,000
	5,000
	5,000
	5,000


